ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0148200002213000004-0221794-01

на поставку и монтаж металлического ангара

г. Москва                                                                                                          «   »  _____  2013 г.

Главное архивное управление Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Главного управления Петрова П.М., действующего на основании Положения, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Олимпия-СТРОЙТЕХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Коява Г.А.,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с законодательством Российской Федерации  и Московской области, заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующим:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет поставку и монтаж металлического ангара    по адресу: Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская,     д. 15 в соответствии с Техническим заданием на поставку и монтаж металлического ангара (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

1.2. Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж металлического ангара  в сроки, указанные  в  Календарном плане поставки и монтажа металлического ангара по адресу: Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15. (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «20 » августа № 0148200002213000004

1.4. Государственный Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами контракта электронной цифровой подписью.

2. Цена Контракта и условия оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 869 310 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста десять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% 285 149,08 рублей. 2.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок его представления: Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 630 000 рублей. Реквизиты для перечисления средств в качестве обеспечения исполнения контракта Главного архивного управления: УФК по Московской области (Главное архивное управление Московской области 05482833730)) Банк получателя: Отделение №1 Московского ГТУ Банка России р/с 40302810400002000012 БИК 044583001 ИНН 5009050380, КПП 503801001. Срок обеспечения 60 дней с момента подписания Контракта.

2.2. Заказчик на основании счета, полученного от Исполнителя, перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, что составляет 560 793 (пятьсот шестьдесят тысяч семьсот девяноста три) рубля 19 копеек, в том числе с НДС 18% 85 544,72 рублей.

2.3. Окончательный расчет по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 60-ти дней с даты подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 70% цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, что составляет 1 308 517 (один миллион триста восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 45 копеек, в том числе с НДС 18% 199 604,35 рублей.

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и изменению не подлежит. 2.5. Контракт оплачивается Заказчиком за счет средств бюджета Московской области на 2013 год. Расчеты по настоящему Контракту производятся через лицевой счет, открытый в Управлении исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

- поставить оборудование в сроки указанные в календарном плане.

- осуществлять монтаж металлического ангара в сроки указанные в календарном плане.

- обеспечить гарантийное обслуживание металлического ангара в течение  не менее 12 месяцев .

- обеспечить безопасный монтаж металлического ангара.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.  Допускать специалистов Исполнителя на объект Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15..

3.2.2. Эксплуатировать металлический ангар в соответствии с нормами и правилами, обеспечивая ее нормальную работоспособность.

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами контракта и действует по «31» декабря 2013 года.

5. Порядок  сдачи и приемки работ

|  | 5.1. Порядок сдачи работ осуществляется в сроки, определенные в Календарном плане поставки и монтажа металлического ангара для Главного архивного управления Московской области по адресу: Московская область, г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15. 5.2. Приемка работ осуществляется после подписания Акта о приемке выполненных работ в эксплуатацию Заказчиком в течение 14-ти рабочих дней с момента предоставления акта приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа поставка и монтаж металлического ангара считается принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. 5.2.3. Основаниями для отказа в приемке является несоответствие поставки и монтажа металлического ангара требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте. 5.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки Сторонами в течение 14-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости работ и сопутствующих услуг, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Исполнителем.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и решению суда.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли       на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров   с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

9.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению  субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

9.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию  о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии                                    с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание на поставку и монтаж металлического ангара по адресу: Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15.

Приложение №2 –  Календарный план поставки и монтажа металлического ангара по адресу: Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15.

10.  Банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ## Главное архивное управление ## Московской области Юридический адрес: 141241, Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д.15. Почтовый адрес: 117452 г. Москва ул. Азовская,17 Банковские реквизиты: ИНН 5009050380, КПП 503801001 Получатель: УФК по Московской области (Минфин Московской области 02482000010 (Главное архивное управление Московской области л/с 03482833730)) Банк получателя: Отделение 1 МГТУ Банка России г.Москва. р/с 40201810000000000104 БИК 044583001 Начальник Главного архивного управления Московской области _______________________ П.М. Петров М.П. | Исполнитель ООО «Олимпия-СТРОЙТЕХ» Юридический адрес: 142160, Московская обл., Подольский р-н, д. Юдановка Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-Я, д. 42/8, пом.VII ИНН 5074032888, КПП 775101001 Банковские реквизиты: Московский филиал ОАО «Смоленский Банк» г. Москва К/с 30101810100000000338 Р/с 40702810600000080640 БИК 044585338 Генеральный директор _______________________Г.А. Коява М.П. |
| --- | --- |

«___» ________2013г.                                                         «____» ___________2013 г.

Приложение № 1

к  Государственному контракту

№ 0148200002213000004-0221794-01

от «  » ______2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж металлического ангара по адресу:

Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15

Технические требования

Арочный АНГАР «18х18х7,5м»  каркасного типа на основе металлических конструкций предназначен для хранения архивных документов

Стальные конструкции Ангара «18х18х7,5м» выполнены в соответствии с ГОСТ 23118-99, ГОСТ 5264-80

Конструкции изготовлены из сталей мароки: Ст3(или эквивалент) швеллер гнутый 80х60х4 АКТ-

Сварные соединения выполняются аттестованным сварщиком в соответствии с утвержденными Гостехнадзором России  правилами аттестации сварщиков

Сварные электроды: электроды типа Э-50А (или эквивалент)

Конструкции защищены от коррозии: грунтованы, марка грунта НЦ 132 П (или эквивалент).

Металлический ангар устанавливается на фундамент высотой фундамента не менее 30 см. Пол металлического ангара должен быть забетонирован толщиной не менее 10 см., с идеальной ровной поверхностью.

Неровность пола: Допуск на неровность составляет +/- 5мм на 3 метра длины, но не более +/- 10 мм на габаритные размеры зоны установки стеллажей.

Основные параметры и размеры

1. Размер в плане                                                                                                18х18х7,5м

2. Полезная площадь                                                                                          324м.кв.

3. Несущая конструкция – каркасная металлическая рама

4. Система монтажных раскосов – крестовые растянутые связи из одиночных уголков

5. Система покрытия – профилированный лист специального профиля

6. Ворота распашные

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ангарные дуги | 7 шт. |
| 2 | Брус | 297 шт. |
| 3 | Раскосы монтажные | 8 шт. |
| 4 | Ворота 4х4,40 | 1 шт. |
| 5 | Торцевые стойки воротные | 2 шт. |
| 6 | Перемычка воротная | 1 шт. |
| 7 | малые стойки торцевой стены | 4 шт. |
| 8 | Закладные части | 14 шт. |
| 9 | Нащельники | 3 шт. |
| 10 | Профнастил С 10 оцинкованный | 830 кв/м |
| 11 | Конек | 18шт. |
| 12 | Метизы | 5500 шт |
| 13 | Краска | 3 кг |
| 14 | Метизы для крепления кровли | 4000 шт |
| 15 | Метизы для крепления бруса | 800 шт |
| 16 | Метизы для крепления дуг | 210 шт |

бщие указания

1.       Расчетная зимняя температура наружного воздуха  	Тп=-37 С

2.     Нагрузка снегового покрова                                        	(3-район) – 1кПа

3.     Ветровое давление                                                        	(1-район) – 0.23 кПА

4.     Рельеф местности 							спокойный

5.     Сейсмостойкость 							7 баллов.

ХАРАКТЕРИСТИКА УТЕПЛИТЕЛЯ

Минеральная вата производится  по ГОСТ -  П-75, П-125

Основные свойства базальтовой теплоизоляции таковы:

- негорючесть (класс НГ);

- низкая теплопроводность;

- звукопоглощение;

- устойчивость к деформации.

Заказчик	Исполнитель

Начальник Главного архивного управления

Московской области	Генеральный директор

_______________________ П.М. Петров                               _____________________Г.А. Коява

М.П                                                                                                                        М.П.

«___» ________2013г	«___» ________2013г

Приложение 2

к  Государственному контракту

№  0148200002213000004-0221794-01

от « __ » _______ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

поставки и монтажа металлического ангара по адресу:

Московская область,  г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15

| № п/п | Наименование этапов | Срок выполнения этапов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сроки поставки, сборки и монтажа металлического ангара Главному архивному управлению Московской области по адресу: Московская область, г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, 15 | 60 дней, с момента заключения Государственного контракта. |

| Заказчик Начальник Главного архивного управления Московской области _______________________ П.М. Петров М.П.; Исполнитель Генеральный директор _______________________ Г.А. Коява М.П.. «___» ________2013 г. «____» ___________2013 г. |  |
| --- | --- |